### **DoadorPE**

Plano de Iteração

# 1. Principal Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 09/03/2015 |
| * Configuração do ambiente | 16/03/2015 |
| * Documento de Visão * Lista de Riscos * Lista de Itens de Trabalho * Plano de Projeto * Plano da Iteração | 23/03/2015 |
| * Especificação de Requisitos * Projeto OO dos Requisitos * Arquitetura Preliminar | 30/03/2015 |
| * Implementação dos Protótipos da GUI | 06/04/2015 |
| * 1º Entrega parcial da versão | 13/04/2015 |
| * 1º Iteração (Implementação + testes) | 20/04/2015 |
| Final da Iteração | 27/04/2015 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Criar e configurar o ambiente do projeto.
* Planejar o ciclo de vida do projeto.
* Listar os principais casos de uso do sistema.
* Apresentar uma versão preliminar da arquitetura.

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Configuração de conta no Github para cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Adriano/Waltson | 1 | 1 |
| Criar projeto piloto para apresentação em sala | Alta | 48 | Finalizado | I1 | Adriano/Waltson | 1 | 48 |
| Criar a lista de itens de trabalho | Alta | 10 | Finalizado | I1 | Adriano/Waltson | 1 | 2 |
| Elaborar documento de visão do sistema | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Adriano/Waltson | 4 | 4 |
| Elaborar plano do projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Adriano/Waltson | 4 | 4 |
| Capacitação na plataforma escolhida | Alta | 120 | Em desenvolvimento | I1 | Adriano/Waltson | 15 | 15 |
| Definir a arquitetura preliminar | Alta | 3 | Em desenvolvimento | I1 | Adriano/Waltson | 4 | 4 |
| Definir a lista de riscos | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Adriano/Waltson | 1 | 1 |
| Especificar os requisitos iniciais do projeto | Alta | 10 | Em desenvolvimento | I1 | Adriano/Waltson | 10 |  |
| Implementar os protótipos de GUI | Alta | 4 | Não Iniciado | I1 | Adriano/Waltson | 5 |  |
| Preparar a apresentação | Alta | 2 | Não Iniciado | I1 | Adriano/Waltson | 2 |  |
| Configuração da IDE + Criação do projeto | Alta | 2 | Em desenvolvimento | I1 | Adriano/Waltson | 2 | 2 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Problemas com a internet | Resolvido | O problema durou em média 2 horas. |
| Problemas no repositório | Resolvido | O problema ocorreu na configuração do ambiente de controle de versão. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Toda a infraestrutura do projeto entregue na data estimada.

## Todos os casos testes de integração deverão ser executados sem falhas.

## A arquitetura preliminar do sistema deverá ser definida e descrita no Caderno de Arquitetura.

## Os casos de uso com prioridade alta deverão estar implementados na entrega do release.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a configuração da infraestrutura do projeto |
| Data da Avaliação 1 | 27/04/2015 |
| Data da Avaliação 2 | 15/06/2015 |
| Participantes | Adriano,Waltson e Jarley |
| Status do Projeto | Iniciado |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

## Avaliação X Resultados de Testes

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A